项目名称：南川区六角楼地块安居工程一期基础及主体劳务分包

招标项目编号：ZDYCNCT-2023-027

招 标 文 件

（第二次）

招标人：重庆市南鸿建筑工程有限责任公司

招标代理机构：中大宇辰项目管理有限公司

二〇二三年十一月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 评标办法（综合评标法）	16

第四章 合同条款及格式	24

第五章　劳务分包工程量清单	25

第六章　投标文件格式	33

### 第一章  招标公告

### 1.招标条件：

中大宇辰项目管理有限公司受重庆市南鸿建筑工程有限责任公司的委托，对南川区六角楼地块安居工程一期基础及主体劳务分包进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 2.工程概况

2.1工程地点：南川区东城街道北郊居委1、2组，长亭居委2组。

2.2招标范围：完成本项目劳务分包工程量清单包含的土石方工程、基础工程、脚手架工程、砌筑工程、主体结构工程、楼地面工程、屋面工程、防腐隔热保温工程、装饰工程、水电安装、消防、通风安装，具体详见工程量清单。

2.3计划工期：暂定466日历天。

## 3.投标人资格要求

3.1本次招标实行资格后审, 要求投标人满足如下要求：

（1）有效的营业执照；

（2）投标人应具有建设行政主管部门颁发的施工劳务不分等级或模板脚手架专业承包不分等级资质。

3.2本次招标不接受联合体投标。

## 4. 招标文件获取

4.1凡有意参加招标的投标人,请于2023 年 11 月 29 日起 ，在南川区城市建设投资（集团）有限公司官网直接下载本招标项目的招标文件等相关资料，不管投标人下载与否，都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜。

## 5. 投标文件递交

5.1投标文件递交截止时间为 2023 年 12 月 6 日10时00分，地点为南川区西城街道南鸿大厦12楼经营部。

5.2逾期到达的或未送达到指定地点的招标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标在南川区城市建设投资（集团）有限公司官网（发布公告的媒介名称）上发布。

7.联系方式

招标人：重庆市南鸿建筑工程有限责任公司

地  址：南川区西城街道南鸿大厦

联系人：唐老师

电  话：023-81110198

代理机构：中大宇辰项目管理有限公司

地址：重庆市渝北区金龙路259号

联系人：田敏

电话：13896741499

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：重庆市南鸿建筑工程有限责任公司 地 址：南川区西城街道南鸿大厦 联系人：唐老师 电 话：023-81110198 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 代理机构：中大宇辰项目管理有限公司 地址：重庆市渝北区金龙路259号 联系人：田敏 电话：13896741499 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南川区六角楼地块安居工程一期基础及主体劳务分包 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 南川区东城街道北郊居委1、2组，长亭居委2组 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 承包范围 | 承包范围：南川区六角楼地块安居工程一期基础及主体劳务分包工作，具体详见工程量清单。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 暂定466 日历天（具体以合同签订为准） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 按劳务分包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）具备独立的法人资格，具有有效的营业执照； 投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的营业执照复印件。 （2）具备建设行政主管部门颁发的施工劳务不分等级或模板脚手架专业承包不分等级资质；投标人须在投标文件资格审查部分提供资质证书复印件 2.业绩要求 - 2019年1月1日起至今投标人具有相关劳务分包合同金额2000万元及以上劳务业绩不低于1个，提供劳务合同复印件加盖投标人公章。 3.财务要求：2022年度财务状况良好，不亏损。 提供合法有效的财务审计报告或财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。 （格式详见第六章投标文件格式）。 4.、现场负责人要求 - 施工现场负责人必须为投标人本单位人员，不得擅自更换。 投标人须在投标文件中提供身份证复印件及投标人为其缴纳的养老保险证明。否则，将由评标委员会作否决投标处理。 5.信誉要求：（提供相关承诺） （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 6.本招标文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： 社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 委托代理人的连续养老保险证明期限为2023年5月-2023年10月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、单位编号（或单位社保编号）、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2023 年12月 5日 09:00 时前以书面材料的形式将质疑内容送至招标人。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2023 年12 月 5日 17:00时前在南川区城市建设投资（集团）有限公司官网上发布，请各投标人注意下载。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | - 1．投标单价为含税综合单价，包括：人工费、低值易耗材料费、施工工具费、小型施工机具使用费、管理费、风险费、利润、税金、政策性文件规定等费用，安全文明施工费单列，中标后不得对单价进行调整，乙方不得以量的增减或其他任何理由要求调整单价，其它未尽项目，可双方协商解决，但无任何理由拒绝施工。在工程施工及结算过程中，不论现场情况怎么变化，单价固定不变；综合单价不受市场因素的影响而进行调整，当人工费、材料费或其他事务方面的费用发生变化时，其综合单价不得进行调整；不论基础环境如何，均按包干单价计算。 - 2．工程量详见“第五章劳务分包工程量清单”，并提供符合以下标准承诺（格式详见第八章“（八）其他资料”）： - ①符合第五章“劳务分包工程量清单”给出的范围及数量 - ②招标文件中规定劳务分包工程量清单不允许修改的内容不得修改。 - ③每项工程量清单综合单价报价未高于对应工程量清单综合单价最高限价。 - 3．总价最高限价为62848666.82元，投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为否决投标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在招标文件规定的位置按招标文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 投标文件正本1份，投标文件副本 2 份（其中技术部分：《服务方案》一式三份（不分正副本） 注：正本和副本封面均须加盖投标单位公章（鲜章），否则做废标处理。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、本工程应将投标函部分（含资格审查资料）各自分别装订成册,装入“投标函部分”袋中。 2、装订 （1）投标函部分（含资格审查资料）的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录。 （2）技术部分装订要求： 《服务方案》面页使用A4厚型白纸面页，用初号仿宋字体横向标明“服务方案”；在页面右下角加盖投标单位公章后沿密封线折叠成腰为8.5cm左右的等腰直角三角形密封；面页除了“服务方案”字样（不含引号）和右下角密封处印章外不得有其他印记；密封后的面页及整个《服务方案》均不得显示与投标人企业有关的任何信息，违反上述任意一项，其投标文件技术部分为零分。 《服务方案》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图、表内的字体、字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码。违反上述任意一项，其投标文件技术部分为零分。 注：服务方案原则上不超过100页 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1、投标文件袋用 “投标函部分”袋、“技术部分”袋以及“投标文件”大袋。 2、投标函部分（含资格审查资料）装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位章。 3、技术部分《服务方案》装入“技术部分”袋中，密封不加盖任何印章。 4、“投标函部分”、“技术部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 5、如果“投标文件”大袋未按上述规定封装，招标人或招标代理机构应当拒绝接收。 6、如投标文件较厚，上述各部分投标文件不能装入相应的一个袋中，投标人可按上述要求增加投标文件小袋及投标文件大袋并在袋上分别注明共 袋、第 袋字样。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“投标文件”大袋和“资格审查资料”封套上写明如下内容： 招标人地址：南川区西城街道南鸿大厦12楼经营部 招标人名称： 重庆市南鸿建筑工程有限责任公司 投标人名称： . 投标项目名称： 投标文件（加盖投标单位公章） 在 2023 年 12月 6日 10 时 00 分前不得开启 注：如果投标文件未按上述规定加写标记和封装，投标文件无效。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 南川区西城街道南鸿大厦12楼经营部 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4.核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效，核验不合格的，当场退还其投标文件； 5.密封情况检查：招标人检查投标文件是否按本须知4.1.1的规定密封，如发现投标文件没按本表4.1.1的规定密封，则当场退还其投标文件； 6. 设有最高限价或者标底的，公布最高限价或者标底； 7. 开启投标文件顺序：随机开启； 8. 按照宣布的开标顺序当众开标，开启投标函部分袋，评标专家对投标函（含资格审查资料）进行评审； 9. 资格评审合格投标人的投标文件技术部分《服务方案》暗标编号后送评标委员会进行详细评审。确定各投标人的排名次序并出具评标报告 11.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 12. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 3人及以上单数。由招标人依据法律法规和相关规范性文件依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 口是 √否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1、按投标人须知第8.1（1）执行； 2、按投标人须知第8.1（2）执行； 3、依法必须进行招标的项目的部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 |
| 8.2 | ### 二次招标和 ### 不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 工程结算 | 结算公式：分包结算总价=固定综合单价×实际发生工程量 |
| 10.2 | 工程款支付 | 按月进度劳务产值的100%支付劳务费，乙方每月25日前上报截止当月25日的全部劳务费,经甲方核定后，甲乙双方办理对账手续，乙方向甲方提供增值税专用发票后，甲方于次月15日之前向乙方一次性支付上月结算劳务费；余款在竣工验收合格、竣工结算完成并经审定后30日内，支付至审定劳务总费用的100%。 |
| 10.1.1 | 履约保证金 | 乙方在与甲方签订本合同时，应向甲方一次性支付贰拾万元的履约保证金，该保证金缴纳方式：þ现金þ保函，以作为乙方履约担保，在工程竣工验收后按相关规定及约定由甲方无息退还乙方。 |
| 10.3 | 投标有关的费用 | - 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，并包含在投标报价中。 - 本次招标代理服务费参照国家发改委发改办价格〔2003〕857号文、计价格〔2002〕1980号文、发改价格〔2011〕534文规定的收费标准，结合市场行情按包干价陆仟元计取，由中标单位在领取中标通知书时一次性缴纳。 |
| 10.3 | 其他 | 投标人须知正文与投标人须知前附表不一致时，以投标人须知前附表为准。 |

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；

（2）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  本次招标不组织踏勘现场，由投标人自行踏勘，以便投标人已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.10  分包

投标人拟在中标后不得分包

2.  招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的修改

按照本章2.2招标文件的澄清相关内容及方式执行。

3.  投标文件

3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）中标人在中标公示期结束后五个工作日内未向招标人缴纳低价风险担保。

（4）投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的；

（5）法律法规规定不予退还的其他情形。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位公章（鲜章）。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

6.  评标

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同 时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）法律法规规定的其它情形。

8.2  二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会的纪律要求

评标委员会不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章  评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标办法 |  |  |  | 本次评标采用综合评估法。评审小组按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。 |  |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 资质条件 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 营业执照 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 业绩要求 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 财务要求 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 现场负责人要求 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 信誉要求 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 |  |  |  | 投标函格式规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章。 |  |
|  |  | 投标文件格式 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求。 |  |
|  |  | 投标文件份数 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 |  |
|  |  | 报价唯一 |  |  |  | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |  |
|  |  | 投标文件的签署 |  |  |  | 第五章 投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。 |  |
|  |  | 委托代理人 |  |  |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险。 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标总报价 |  |  |  | 投标人的投标报价不得高于（含等于）招标人公布的最高限价，投标总报价与依据下浮比例报价计算出的结果应一致。否则，将被认定为废标。 |  |
|  |  | 投标内容 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 工程质量 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标保证金 |  |  |  | 符合第二章投标人须知前附表第3.4款规定 |  |
|  |  | 权利义务 |  |  |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第五章投标文件格式。） |  |
|  |  | 投标报价算术错误修正 |  |  |  | 符合第三章3.评标程序第3.1.3项规定。 |  |
|  |  | 实质性要求 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定。 本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评审小组要求澄清、说明或补正。 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  |  |  | （1）投标报价 70 分； （2）技术方案 30分。 |  |
| 2.2.2 |  | 技 术 部 分 评 分 标 准 | 技 术 方 案 评 审 | 内容完整性和编制水平 |  | 0-6分。 编制要点：内容齐全，符合相关规定，语言简明、准确、规范。 |  |
|  |  |  |  | 施工方案与技术措施 |  | 0-4分。编制要点：施工组织设计、规程措施针对性强，便于施工，施工技术适用性强。 |  |
|  |  |  |  | 质量管理体系与措施 |  | 0-4分。编制要点：施工质量保证体系和质量检查监督机构健全，并有有效的控制措施和手段。 |  |
|  |  |  |  | 安全管理体系与措施 |  | 0-4分。编制要点：建立了施工安全保障体系，施工现场管理人员安全生产职责明确、施工安全保证目标明确，针对工程特点、周边环境和施工工艺，确定危险源并制定具体的防护措施。 |  |
|  |  |  |  | 环境保护管理体系措施 |  | 0-4分。编制要点：对废弃物的管理和处理措施妥当，对施工车辆有效控制。 |  |
|  |  |  |  | 工程进度计划与措施 |  | 0-4分。编制要点：具备有效的进度控制计划、赶工方案。 |  |
|  |  |  |  | 资源配备计划与先进性 |  | 0-4分。 编制要点：施工设备、材料和人力能保证施工顺畅，有备用计划。 |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价评标 基准价计算方法 |  |  |  | 所有通过初步评审合格的投标人（投标总报价高于最高限价的除外）的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值作为评标基准价。 经初步评审不合格投标报价不参与评标基准价的计算，但投标报价要计算相应得分。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2.2.4 |  | 投标总报价的 偏差率计算公式 |  |  |  | 偏差率=1OO％×(投标人报价一评标基准价)／评标基准价 （偏差率保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”） |  |
| 3 |  | 评标程序 |  |  |  | 1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审。未通过初步评审或评审小组认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。 2.对初步评审合格的投标人按照本章第2.2.3项计算方法计算评标基准价，并按本附表第3.2.1（1）目规定的评分方法对投标总报价进行评分。 3.按本章评标办法前附表第2.2.2项及第3.2.1（2）目的规定对技术部分进行评审。 4.因评审小组作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评审小组应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评审小组可以继续评标并确定中标候选人。 5.对投标总报价、技术部分得分进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 |  |
| 3.2.1(1) |  | 投标报价得分（A）70分 |  |  | 投标报价 | 所有通过初步评审合格的投标人的投标报价得本附表2.2.1规定分值的满分70分,在此基础上，投标报价与评标准基价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分。扣完为止。 计分采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。 未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 |  |
| 3.2.1（2） |  | 技术部分得分（B）30分 |  |  | 内容完整性和编制水平 |  | 不符合第二章投标人须知前附表第3.7.5项要求的，技术方案得0分。 评审小组按第2.2.2项各评审因素设定的分值评分。 技术方案得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  |  |  |  | 施工方案与技术措施 |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量管理体系与措施 |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全管理体系与措施 |  |  |
|  |  |  |  |  | 环境保护管理体系措施 |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程进度计划与措施 |  |  |
|  |  |  |  |  | 资源配备计划与先进性 |  |  |
| 3.2.3 |  | 投标人得分 |  |  | 投标人得分=A+B |  |  |

## 1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

## 2.  评审标准

### 2.1  符合性评审标准

2.1.1  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）投标总报价：见评标办法前附表。

2.2.2  评分标准

技术部分评分标准：见评标办法前附表；

2.2.3  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4  投标报价的偏差率计算

（1）投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；

## 3.  评标程序

### 3.1  符合性评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

### 3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对投标总报价计算出得分A。

（2）按本章第3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对技术服务方案计算出得分B(所有评委打分取算术平均值为该投标人技术部分得分。）

3.2.2  各类评分分值的最终计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B。

### 3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A：综合评估法否决投标情况一览表

投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。

| 条款名称 | 否决投标条件 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审 | A-1 | 投标人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足投标人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-2 | 投标人的施工现场负责人资格须满足投标人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理 |
|  | A-3 | 投标人的投标截止日投标资格情况须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-4 | 投标人的其它要求须满足投标人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 形式评审 | A-5 | 投标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-6 | 投标函格式规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-7 | 投标文件格式符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 编制投标文件时不得对第五章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-8 | 只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-9 | 投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。 |
|  | A-10 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 响应性评审 | A-11 | 1.投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。 2.投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价。 |
|  | A-12 | 投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-13 | 工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-14 | 质量标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-15 | 投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-16 | 投标人提供的关于已标价工程量清单的承诺符合招标文件的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-17 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-18 | 投标报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.1.3项规定执行，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-19 | 投标人有以下情形之一的，其投标文件由评标委员会作否决投标处理： 1.第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； 2.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的； 3.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 | 无 |  |

# 第四章 合同条款及格式

按现行相关法律法规自行签订

- 第五章　劳务分包工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 暂定工程量 | 招标控制价（含税） | 合价(含税) | 税率（%） | 工程量计算规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工挖孔灌注桩土方 | 挖土、修整边、底、壁、运土1-5米以内、以及抽水、照明、送风、安全设施、搭拆、护壁模板制安、钢筋制安、砼浇筑、配合放线、检测取样、验收封底。 | m3 | 766.50 | 246.00 | 188559.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 人工挖孔灌注桩石方 | 凿石、修整边、底、壁、运土1-5米以内、以及抽水、照明、送风、安全设施、搭拆、护壁模板制安、钢筋制安、砼浇筑、配合放线、检测取样、验收封底。 | m3 | 1767.50 | 514.00 | 908495.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  | 1097054.00 |  |  |  |  |  |  |
| 二、基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础垫层砼浇筑（商品砼） | 砼场内运输、浇捣、养护、场地清理等。 | m3 | 524.30 | 60.00 | 31458.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 地梁、承台、独立柱砼浇筑综合（商品砼） | 配合接布管、浇捣、养护、场地及机械清理等。 | m3 | 941.60 | 49.00 | 46138.40 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 3 | 基础地梁、承台、独立柱基等模板（综合） | 模板放样、制作、安装、拆除、整理堆放及场内水平、垂直运输；清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等；操作架子的搭拆；拆除后钢管、扣件、模板等材料的清理、运至指定地点堆码等。 | m2 | 1048.6 | 50.00 | 52430.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 4 | 基础钢筋制作、安装 | 钢筋计划、平直、切断、弯曲。场内运输、清除模板内杂物、安放垫块、绑扎、安装、点焊、电渣焊、机械连接、钢筋成品的维护、清理场地。 | T | 198.0 | 1220.00 | 244728.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 5 | 预埋铁件制作安装 | 领料运输、除锈、焊接、运输、固定架焊接、定位安装、保护等全过程 | 元/t | 1.1 | 1700.00 | 1926.10 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 6 | 止水钢板制安 | 按设计图示尺寸止水带长度计算 | 元/m | 695.50 | 15.00 | 10432.50 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  | 387113.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准化型钢悬挑双排脚手架搭拆 | 平土、挖坑、场内外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、挂网、钢管油漆、预埋、上料平台拉缆风绳、安全网、上下铺翻板子、拆除后材料堆放。 | m2 | 89021.20 | 28.00 | 2492593.60 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 满堂脚手架（3米内） | 场内、外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台拉缆风绳、安全网、上下铺翻板子、拆除后材料堆放。 | m2 | 89021.20 | 17.00 | 1513360.40 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  | 4005954.00 |  |  |  |  |  |  |
| 四、砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高层住宅砌体砌筑 | 调制砂浆、铺砂浆、 转运相关材料、砌砖包括窗台虎头砖、腰线、门窗套、勾缝扫缝、安放木砖、铁件、拉墙筋制安、异型砖、半砖加工、砌砖脚手架、安装预制小构件、砖块润湿及砌体养护、场地清洁等。 | m3 | 28173.10 | 280.00 | 7888468.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 预制轻质墙板内隔墙 | 运、铺砂浆．拉结筋安放、砌轻质块以及、浇灌芯柱、勾缝等全过程 | m2 | 10655.06 | 90.00 | 958955.40 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 3 | 预制楼梯安装 | 调制砂浆、铺砂浆、 转运相关材料、砌砖包括窗台虎头砖、腰线、门窗套、勾缝扫缝、安放木砖、铁件、拉墙筋制安、异型砖、半砖加工、砌砖脚手架、安装预制小构件、砖块润湿及砌体养护、场地清洁等。 | m2 | 299.60 | 97.00 | 29061.20 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  | 8876484.60 |  |  |  |  |  |  |
| 五、主体结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主体结构砼浇筑（泵送） | 配合供应商品砼公司安装机械、接管、搭拆泵管架、砼下料、浇捣、整平、收光、施工缝剔打、缺陷处理、修补养护、场地及机械清理等 | m3 | 41516.00 | 36.00 | 1494576.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 二次结构砼浇筑 | 现浇构造柱、圈梁、过梁、压顶、窗台、楼面卫生间及墙底砼翻边等二次结构的搅拌混凝土、浇捣、操作架搭拆及所有材料的运输及清洁、维护等 | m3 | 3873.40 | 320.00 | 1239488.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 3 | 高层主体结构模板安拆 | （柱、梁、板、墙、筒体、楼梯等现浇部分）模板放样、制作、安装、拆除、整理堆放及场内水平、垂直运输；清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等；操作架子的搭拆；拆除后钢管、扣件、模板等材料的清理、运至指定地点堆码等。 | m2 | 212448.50 | 43.00 | 9135285.50 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 4 | 车库及非标准层模板安拆 | （柱、梁、板、墙、筒体、楼梯等现浇部分）模板放样、制作、安装、拆除、整理堆放及场内水平、垂直运输；清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等；操作架子的搭拆；拆除后钢管、扣件、模板等材料的清理、运至指定地点堆码等。 | m2 | 87943.30 | 60.00 | 5276598.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 5 | 二次结构模板安拆 | 现浇构造柱、圈梁、过梁、压顶、窗台、楼面卫生间及墙底砼翻边等二次结构模板制安、钢筋植筋、制安、焊接、搅拌混凝土、浇捣、操作架搭拆及所有材料的运输及清洁、维护等。 | m2 | 26.75 | 60.00 | 1605.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 6 | 主体结构钢筋制作、安装 | （柱、梁、板、墙、筒体、楼梯等现浇部分）钢筋计划、平直、切断、弯曲。场内运输、清除模板内杂物、安放垫块、绑扎、安装、点焊、电渣焊、机械连接、钢筋成品的维护、清理场地。 | T | 6302.30 | 1125.00 | 7090087.50 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 7 | 楼地面（屋面）钢筋制作、安装 | （柱、梁、板、墙、筒体、楼梯等现浇部分）钢筋计划、平直、切断、弯曲。场内运输、清除模板内杂物、安放垫块、绑扎、安装、点焊、电渣焊、机械连接、钢筋成品的维护、清理场地。 | m2 | 6987.10 | 10.00 | 69871.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 8 | 电渣压力焊 | 竖向钢钢筋电渣压力爆 | 个 | 17655.00 | 5.00 | 88275.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 9 | 二次结构钢筋制、安装 | 现浇构造柱、圈梁、过梁、压顶、窗台、楼面卫生间及墙底砼翻边等二次结构钢筋植筋、制安、焊接、操作架搭拆及所有材料的运输及清洁、维护等。 | T | 83.5 | 1225.00 | 107506.25 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 10 | 零星钢筋制作、安装 | 钢筋计划、平直、切断、弯曲。场内运输、清除模板内杂物、安放垫块、绑扎、安装、点焊、电渣焊、机械连接、钢筋成品的维护、清理场地。 | T | 1.1 | 1225.00 | 1416.25 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 11 | 植筋（综合） | 由钢筋工按长度加工好，植筋队伍负责运输至施工部位，开孔、清理、灌胶、安装钢筋、清理、脚手架均包含；钢筋甲供，其余乙供 | 根 | 22042.00 | 20.00 | 440840.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 12 | 成品烟道安装 | 拌合、铺设、调制砂浆、灌缝、清理场地。 | 元/m | 1123.50 | 20.00 | 22470.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  | 24968018.50 |  |  |  |  |  |  |
| 六、楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砼垫层浇筑（商品砼） | 拌合、铺设、找平、压（夯）实、调制浆料、灌缝、清理场地。 | m2 | 9376.41 | 72.00 | 675101.52 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 煤、陶粒等垫层 | 拌合、铺设、找平、压（夯）实、调制浆料、灌缝、清理场地。 | m3 | 192.60 | 72.00 | 13867.20 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 3 | 水泥砂浆找平层 | 拌合、铺设、找平、压（夯）实、调制砂浆、灌缝、清理场地。 | m2 | 95337.00 | 13.00 | 1239381.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  | 1928349.72 |  |  |  |  |  |  |
| 七、屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 细石砼刚性层屋面 | 钢筋制作、安装、清理基层、混凝土浇捣、压实、养护、屋面分格缝设置及泛水处理、清理场地。 | m2 | 10004.50 | 20.00 | 200090.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 屋面伸缩缝切割及灌油、一布二油 | 划线、切割、踢打、基层清理、灌油、铺布、压实、刷油、养护 | m2 | 10004.50 | 3.00 | 30013.50 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 3 | 屋面泛水（按屋面面积计算） | 钢筋制作、安装、清理基层、混凝土浇捣、压实、养护、屋面分格缝设置及泛水处理、清理场地。 | m2 | 10004.50 | 3.00 | 30013.50 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  | 260117.00 |  |  |  |  |  |  |
| 八、防腐隔热保温工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙块料保温墙面（含抗裂层） | 含打疤、粘贴、打锚栓、铺网、刮抗裂砂浆、收口 | m2 | 78805.50 | 25.00 | 1970137.50 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 全轻混凝土找平 | 清理基层、刷素水泥浆。调运砂浆、水泥砂浆抹面、压光、养护清理场地。 | m2 | 1016.50 | 16.00 | 16264.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 3 | 屋面陶粒混凝土（全轻混凝土）回填 | 含屋面排(透)气管安装、保温拌合、铺设、找平、压（夯）实、调制浆料、灌缝、清理场地。 | m3 | 1000.45 | 102.00 | 102045.90 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 4 | 屋面保温板安装 | 粘贴、铺设、材料转运 | m2 | 10004.50 | 5.00 | 50022.50 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 5 | 网格布 | 粘贴、铺设、材料转运 | m2 | 78805.50 | 2.00 | 157611.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  | 2296080.90 |  |  |  |  |  |  |
| 九、装饰工程部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高层住宅--内墙面、天棚抹灰 | 清理基层表面、砼表面剔打平整、砼面凿毛、基层润湿、堵眼堵塞、调制砂浆；分层抹灰找平、洒水湿润、罩面压光、不同界面挂钢丝网、墙面修巴补烂及配合分包单位修补、原材料转运、养护、清理场地及机械、3.3米以内操作架子、翻板子等。 | m2 | 202230.00 | 20.00 | 4044600.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 车库、商业、裙楼--内墙面、天棚抹灰（5.5米层高） | 清理基层表面、砼表面剔打平整、砼面凿毛、基层润湿、堵眼堵塞、调制砂浆；分层抹灰找平、洒水湿润、罩面压光、不同界面挂钢丝网、墙面修巴补烂及配合分包单位修补、原材料转运、养护、清理场地及机械、3.3米以内操作架子、翻板子等。 | m2 | 91592.00 | 20.00 | 1831840.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 3 | 外墙抹灰--车库、商业、裙楼 | 清理基层表面、砼表面剔打平整、砼面凿毛、基层润湿、堵眼堵塞、调制砂浆；分层抹灰找平、洒水湿润、罩面压光、不同界面挂钢丝网、墙面修巴补烂及配合分包单位修补、原材料转运、养护、清理场地及机械、3.4米以内操作架子、翻板子等。 | m2 | 89077.50 | 30.00 | 2672325.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 4 | 外墙漆--车库、商业、裙楼 | 基层清理、刮腻子、刷、喷涂料、滴水线安装、材料运输及其它 | m2 | 89077.50 | 28.00 | 2494170.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 5 | 涂膜防水 | 清理基层；刷基层处理剂、铺贴附加层及防水卷材、接头收缝等；材料检测；避水试验等 | m2 | 17762.00 | 15.00 | 266430.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 6 | 卷材防水 | 清理基层；刷基层处理剂、铺贴附加层及防水卷材、接头收缝等；材料检测；避水试验等 | m2 | 9908.20 | 18.00 | 178347.60 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 11487712.60 |  |  |  |
| 十、每平方米建筑面积单价包干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水电安装--每平米建筑面积单价包干 | 水电安装所有工作内容，含胶带、封边、胶水、铁定、铁丝等辅助材料，手提工具 | m2 | 89021.20 | 40.00 | 3560848.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 消防--每平米建筑面积单价包干 | 消防安装所有工作内容，含胶带、封边、胶水、铁定、铁丝等辅助材料，手提工具 | m2 | 89021.20 | 35.00 | 3115742.00 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 3 | 通风安装--每平米建筑面积单价包干 | 通风安装所有工作内容，含胶带、封边、胶水、铁定、铁丝等辅助材料，手提工具 | m2 | 34607.70 | 25.00 | 865192.50 | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计（元） |  |  | 7541782.50 |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  | 62848666.82 |  |  |  |  |  |  |

- 第六章　投标文件格式

# 目    录

- 一、投标函部分（含资格审查资料）

- （一）投标函

- （二）已标价工程量清单

- （三）法定代表人身份证明及授权委托书

- （四）投标人基本情况表

- （五）业绩要求

- （六）财务状况

- （七）施工现场负责人

- （八）其他资料

- 二、技术部分《服务方案》

## 一、投标函部分（含资格审查资料）

- （项目名称）

投  标  文  件

投标函部分（含资格审查资料）

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

- 目     录

- （一）投标函

- （二）已标价工程量清单

- （三）法定代表人身份证明及授权委托书

- （四）投标人基本情况表

- （五）业绩要求

- （六）财务状况

- （七）施工现场负责人

- （八）其他资料

### （一） 投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了	                      	（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以总价人民币（大写）               （小写）               元，详见《已标价工程量清单》，工期      日历天，并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程图纸说明等要求施工和完成承包工程，修补工程中任何质量缺陷，工程质量达到                   。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方派驻本项目施工现场的负责人为           ，若负责人不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受招标文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

5．/（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

## （二） 已标价工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 暂定工程量 | 投标单价报价（含税） | 合价(含税) | 税率（%） | 工程量计算规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工挖孔灌注桩土方 | 挖土、修整边、底、壁、运土1-5米以内、以及抽水、照明、送风、安全设施、搭拆、护壁模板制安、钢筋制安、砼浇筑、配合放线、检测取样、验收封底。 | m3 | 766.50 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 人工挖孔灌注桩石方 | 凿石、修整边、底、壁、运土1-5米以内、以及抽水、照明、送风、安全设施、搭拆、护壁模板制安、钢筋制安、砼浇筑、配合放线、检测取样、验收封底。 | m3 | 1767.50 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础垫层砼浇筑（商品砼） | 砼场内运输、浇捣、养护、场地清理等。 | m3 | 524.30 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 地梁、承台、独立柱砼浇筑综合（商品砼） | 配合接布管、浇捣、养护、场地及机械清理等。 | m3 | 941.60 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 3 | 基础地梁、承台、独立柱基等模板（综合） | 模板放样、制作、安装、拆除、整理堆放及场内水平、垂直运输；清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等；操作架子的搭拆；拆除后钢管、扣件、模板等材料的清理、运至指定地点堆码等。 | m2 | 1048.6 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 4 | 基础钢筋制作、安装 | 钢筋计划、平直、切断、弯曲。场内运输、清除模板内杂物、安放垫块、绑扎、安装、点焊、电渣焊、机械连接、钢筋成品的维护、清理场地。 | T | 198.0 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 5 | 预埋铁件制作安装 | 领料运输、除锈、焊接、运输、固定架焊接、定位安装、保护等全过程 | 元/t | 1.1 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 6 | 止水钢板制安 | 按设计图示尺寸止水带长度计算 | 元/m | 695.50 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准化型钢悬挑双排脚手架搭拆 | 平土、挖坑、场内外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、挂网、钢管油漆、预埋、上料平台拉缆风绳、安全网、上下铺翻板子、拆除后材料堆放。 | m2 | 89021.20 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 满堂脚手架（3米内） | 场内、外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台拉缆风绳、安全网、上下铺翻板子、拆除后材料堆放。 | m2 | 89021.20 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高层住宅砌体砌筑 | 调制砂浆、铺砂浆、 转运相关材料、砌砖包括窗台虎头砖、腰线、门窗套、勾缝扫缝、安放木砖、铁件、拉墙筋制安、异型砖、半砖加工、砌砖脚手架、安装预制小构件、砖块润湿及砌体养护、场地清洁等。 | m3 | 28173.10 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 预制轻质墙板内隔墙 | 运、铺砂浆．拉结筋安放、砌轻质块以及、浇灌芯柱、勾缝等全过程 | m2 | 10655.06 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 3 | 预制楼梯安装 | 调制砂浆、铺砂浆、 转运相关材料、砌砖包括窗台虎头砖、腰线、门窗套、勾缝扫缝、安放木砖、铁件、拉墙筋制安、异型砖、半砖加工、砌砖脚手架、安装预制小构件、砖块润湿及砌体养护、场地清洁等。 | m2 | 299.60 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、主体结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主体结构砼浇筑（泵送） | 配合供应商品砼公司安装机械、接管、搭拆泵管架、砼下料、浇捣、整平、收光、施工缝剔打、缺陷处理、修补养护、场地及机械清理等 | m3 | 41516.00 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 二次结构砼浇筑 | 现浇构造柱、圈梁、过梁、压顶、窗台、楼面卫生间及墙底砼翻边等二次结构的搅拌混凝土、浇捣、操作架搭拆及所有材料的运输及清洁、维护等 | m3 | 3873.40 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 3 | 高层主体结构模板安拆 | （柱、梁、板、墙、筒体、楼梯等现浇部分）模板放样、制作、安装、拆除、整理堆放及场内水平、垂直运输；清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等；操作架子的搭拆；拆除后钢管、扣件、模板等材料的清理、运至指定地点堆码等。 | m2 | 212448.50 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 4 | 车库及非标准层模板安拆 | （柱、梁、板、墙、筒体、楼梯等现浇部分）模板放样、制作、安装、拆除、整理堆放及场内水平、垂直运输；清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等；操作架子的搭拆；拆除后钢管、扣件、模板等材料的清理、运至指定地点堆码等。 | m2 | 87943.30 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 5 | 二次结构模板安拆 | 现浇构造柱、圈梁、过梁、压顶、窗台、楼面卫生间及墙底砼翻边等二次结构模板制安、钢筋植筋、制安、焊接、搅拌混凝土、浇捣、操作架搭拆及所有材料的运输及清洁、维护等。 | m2 | 26.75 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 6 | 主体结构钢筋制作、安装 | （柱、梁、板、墙、筒体、楼梯等现浇部分）钢筋计划、平直、切断、弯曲。场内运输、清除模板内杂物、安放垫块、绑扎、安装、点焊、电渣焊、机械连接、钢筋成品的维护、清理场地。 | T | 6302.30 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 7 | 楼地面（屋面）钢筋制作、安装 | （柱、梁、板、墙、筒体、楼梯等现浇部分）钢筋计划、平直、切断、弯曲。场内运输、清除模板内杂物、安放垫块、绑扎、安装、点焊、电渣焊、机械连接、钢筋成品的维护、清理场地。 | m2 | 6987.10 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 8 | 电渣压力焊 | 竖向钢钢筋电渣压力爆 | 个 | 17655.00 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 9 | 二次结构钢筋制、安装 | 现浇构造柱、圈梁、过梁、压顶、窗台、楼面卫生间及墙底砼翻边等二次结构钢筋植筋、制安、焊接、操作架搭拆及所有材料的运输及清洁、维护等。 | T | 83.5 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 10 | 零星钢筋制作、安装 | 钢筋计划、平直、切断、弯曲。场内运输、清除模板内杂物、安放垫块、绑扎、安装、点焊、电渣焊、机械连接、钢筋成品的维护、清理场地。 | T | 1.1 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 11 | 植筋（综合） | 由钢筋工按长度加工好，植筋队伍负责运输至施工部位，开孔、清理、灌胶、安装钢筋、清理、脚手架均包含；钢筋甲供，其余乙供 | 根 | 22042.00 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 12 | 成品烟道安装 | 拌合、铺设、调制砂浆、灌缝、清理场地。 | 元/m | 1123.50 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砼垫层浇筑（商品砼） | 拌合、铺设、找平、压（夯）实、调制浆料、灌缝、清理场地。 | m2 | 9376.41 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 煤、陶粒等垫层 | 拌合、铺设、找平、压（夯）实、调制浆料、灌缝、清理场地。 | m3 | 192.60 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 3 | 水泥砂浆找平层 | 拌合、铺设、找平、压（夯）实、调制砂浆、灌缝、清理场地。 | m2 | 95337.00 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 细石砼刚性层屋面 | 钢筋制作、安装、清理基层、混凝土浇捣、压实、养护、屋面分格缝设置及泛水处理、清理场地。 | m2 | 10004.50 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 屋面伸缩缝切割及灌油、一布二油 | 划线、切割、踢打、基层清理、灌油、铺布、压实、刷油、养护 | m2 | 10004.50 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 3 | 屋面泛水（按屋面面积计算） | 钢筋制作、安装、清理基层、混凝土浇捣、压实、养护、屋面分格缝设置及泛水处理、清理场地。 | m2 | 10004.50 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、防腐隔热保温工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙块料保温墙面（含抗裂层） | 含打疤、粘贴、打锚栓、铺网、刮抗裂砂浆、收口 | m2 | 78805.50 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 全轻混凝土找平 | 清理基层、刷素水泥浆。调运砂浆、水泥砂浆抹面、压光、养护清理场地。 | m2 | 1016.50 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 3 | 屋面陶粒混凝土（全轻混凝土）回填 | 含屋面排(透)气管安装、保温拌合、铺设、找平、压（夯）实、调制浆料、灌缝、清理场地。 | m3 | 1000.45 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 4 | 屋面保温板安装 | 粘贴、铺设、材料转运 | m2 | 10004.50 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 5 | 网格布 | 粘贴、铺设、材料转运 | m2 | 78805.50 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、装饰工程部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高层住宅--内墙面、天棚抹灰 | 清理基层表面、砼表面剔打平整、砼面凿毛、基层润湿、堵眼堵塞、调制砂浆；分层抹灰找平、洒水湿润、罩面压光、不同界面挂钢丝网、墙面修巴补烂及配合分包单位修补、原材料转运、养护、清理场地及机械、3.3米以内操作架子、翻板子等。 | m2 | 202230.00 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 车库、商业、裙楼--内墙面、天棚抹灰（5.5米层高） | 清理基层表面、砼表面剔打平整、砼面凿毛、基层润湿、堵眼堵塞、调制砂浆；分层抹灰找平、洒水湿润、罩面压光、不同界面挂钢丝网、墙面修巴补烂及配合分包单位修补、原材料转运、养护、清理场地及机械、3.3米以内操作架子、翻板子等。 | m2 | 91592.00 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 3 | 外墙抹灰--车库、商业、裙楼 | 清理基层表面、砼表面剔打平整、砼面凿毛、基层润湿、堵眼堵塞、调制砂浆；分层抹灰找平、洒水湿润、罩面压光、不同界面挂钢丝网、墙面修巴补烂及配合分包单位修补、原材料转运、养护、清理场地及机械、3.4米以内操作架子、翻板子等。 | m2 | 89077.50 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 4 | 外墙漆--车库、商业、裙楼 | 基层清理、刮腻子、刷、喷涂料、滴水线安装、材料运输及其它 | m2 | 89077.50 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 5 | 涂膜防水 | 清理基层；刷基层处理剂、铺贴附加层及防水卷材、接头收缝等；材料检测；避水试验等 | m2 | 17762.00 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 6 | 卷材防水 | 清理基层；刷基层处理剂、铺贴附加层及防水卷材、接头收缝等；材料检测；避水试验等 | m2 | 9908.20 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、每平方米建筑面积单价包干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水电安装--每平米建筑面积单价包干 | 水电安装所有工作内容，含胶带、封边、胶水、铁定、铁丝等辅助材料，手提工具 | m2 | 89021.20 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 2 | 消防--每平米建筑面积单价包干 | 消防安装所有工作内容，含胶带、封边、胶水、铁定、铁丝等辅助材料，手提工具 | m2 | 89021.20 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 3 | 通风安装--每平米建筑面积单价包干 | 通风安装所有工作内容，含胶带、封边、胶水、铁定、铁丝等辅助材料，手提工具 | m2 | 34607.70 |  |  | 3.00 | 按现场实际合格工程量计量 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            	（签字）

年  月  日

- （三） 法定代表人身份证明及授权委托书

- 法定代表人身份证明

投标人名称：                        .

单位性质：                      .

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：                   .

姓名：    性别：       年龄：         职务：        系              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

- 授权委托书

本人 	　　（姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托   	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改            （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

| 附：法定代表人 有效第二代身份证复印件 | 附：被授权人 有效第二代身份证复印件 |
| --- | --- |

投   标  人：                          （盖单位公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：               .

委托代理人：             （签字）

身份证号码：                  .

年    月     日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- ２.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

- ３.法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

- （四）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电 话 |  |
| 施工现场负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电 话 |  |
| 施工现场安全负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 本表后附营业执照、资质证书、安全生产条件等文件 |  |  |  |  |  |  |  |

## （五）业绩要求

2020年1月1日至今类似劳务业绩情况表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 工程规模 |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工、 竣工日期 |  |  |  |
| 承担的主要工作 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 证明人联系方式 |  |  |  |
| 项目描述 |  |  |  |

注：需附相应项目的合同等证明文件。

- （六）财务状况

- 财务状况承诺书

（招标人名称）：

我方参加贵方的          （项目名称）的投标，现我方向贵方慎重承诺： 我方2022年度财务和经营状况良好，不存在亏损，具备履行能力，无不良经营行为；无因投标人违约或不恰当履约引起的争议纠纷及仲裁和诉讼记录。

附：1. 投标人需附2022年度经审计的财务报告复印件或经投标人确认盖章的财务报表。

投 标 人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            	（签字）

年  月  日

- （七）施工现场负责人

- （八）其他资料

## 承诺

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

- （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2.我公司承诺，我司投标已标价工程量清单

- (1)符合第五章“劳务分包工程量清单”给出的范围及数量。

- (2)招标文件中规定劳务分包工程量清单不允许修改的内容不得修改。

- (3)每项工程量清单综合单价报价未高于对应工程量清单综合单价最高限价。

投  标  人：                   （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：             （签名或盖章）

年    月    日

- 二、技术部分《服务方案》

- [目录由投标人自行编制]